| ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОТКИНСКИЙ РАЙОН |  | ВОТКА ЁРОС МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН ТÖРОЕЗ |
| --- | --- | --- |

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 19 января 2018 года | № 2 |
| --- | --- |

г.Воткинск

О проведении в Воткинском районе в 2018 году мероприятий по благоустройству и санитарной очистке

Придавая особое внимание охране окружающей среды, вопросам благоустройства и санитарной очистке в районе,

- Утвердить план основных мероприятий по благоустройству и санитарной очистке в 2018 году в МО «Воткинский район» (Приложение 1).

- Утвердить прилагаемый состав организационного комитета:

Прозоров   И.П.–  председатель оргкомитета, глава  муниципального  образования  «Воткинский  район»;

Епишкина О.А.– заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы Администрации муниципального образования «Воткинский район» по социальным вопросам;

Рябова   Д.А.     – секретарь оргкомитета, ведущий документовед сектора кадровой работы УД;

Члены оргкомитета:

Алексеева Е.А.  – начальник отдела архитектуры Управления архитектуры и строительства Администрации  муниципального образования «Воткинский  район»;

Барилов Ю.А.    – начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР Администрации муниципального образования «Воткинский район»;

Елькина Н.В.     – начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации муниципального образования «Воткинский район».

Заметаев А.В.    – заместитель главы Администрации муниципального образования «Воткинский район» по экономическим вопросам;

Кузьмина С.А.  – начальник Районного управления образования Администрации  муниципального образования «Воткинский   район»;

Назаров М.А.    – Председатель Совета депутатов муниципального образования «Воткинский район» (по согласованию);

Орлов А.А.        – специалист  по связям с общественностью Администрации муниципального образования «Воткинский район»;

Пикулев С.В.     – начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» муниципального образования «Воткинский район»;

Попов В.А.         – заместитель главы Администрации МО «Воткинский район» по сельскому хозяйству – начальник Управления сельского хозяйства;

Перевозчиков П.А. – начальник Управления по информатизации, информационной политике и административной реформе Администрации муниципального образования «Воткинский район»;

- Оргкомитету в срок до 15 августа 2018 года подвести итоги всероссийской акции «Дни защиты окружающей среды от экологической опасности - 2018» и направить отчеты и конкурсные работы в республиканский оргкомитет.

- Оргкомитету подвести итоги выполнения плана  мероприятий по благоустройству и санитарной очистке по району до 15 декабря 2018 года.

- Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Воткинский район» 	И.П.Прозоров

Приложение № 1

Утвержден

Распоряжением Главы

МО «Воткинский район»

от 19 января 2018 г. № 2

План

основных мероприятий по благоустройству и санитарной очистке

в 2018 году  в муниципальном образовании «Воткинский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Стоимость, в тыс. руб., источники финансирования | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Организационные мероприятия |
| 1 | Утвердить план мероприятий по благоустройству и санитарной очистке на оргкомитете района | 26 января |  | Оргкомитет района, главы МО поселений |
| 2 | Систематически контролировать санитарное состояние и благоустройство населенных пунктов района, подводя итоги на ежемесячных совещаниях | ежемесячно |  | Оргкомитет района, главы МО поселений |
| Раздел II. Мероприятия по улучшению экологической обстановки в районе |
| 1 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений в паводковый период. Продолжить работать по паспортизации ГТС. | в течение года | по отдельному плану | Отдел ГО и ЧС, УМИиЗР Администрации МО «Воткинский район», главы МО поселений |
| 2 | Принять активное участие в выполнении Постановления Правительства УР № 209 от 21 мая 2012 года «О проведении ежегодных мероприятий по санитарной очистке». Провести в районе не менее 900 субботников, с привлечением 20,0 тыс. жителей района. Подготовить отчет в Министерство энергетики и ЖКХ, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. | март-май | 50,0 из бюджета района | Оргкомитет района, главы МО поселений, МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства», руководители промышленных и сельскохозяйственных предприятий, учреждения социальной сферы, жители ЛПХ |
| 3 | Продолжить выполнение ФЗ № 458 от 25 декабря 2014 года «Об отходах производства и потребления». Построить не менее 5-ти контейнерных площадок и установить 10 специальных контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Продолжить работу по выбору площадки под строительство полигона по утилизации ТКО. | в течение года | источники финансирования всех уровней, по отельному плану | Оргкомитет района, Администрации МО поселений, ООО «Спецэкохозяйство», межведомственная комиссия, предприятия ЖКХ района |
| 4 | Организованно провести в районе общероссийскую акцию «Дни защиты окружающей среды от экологической опасности», «Экология-2018». Подготовить на конкурс не менее 20 работ, в том числе: РУО – 10 работ, Управление культуры – 8 работ, Управление ЖКХ – 1 работа, Оргкомитет – 1 работа. | апрель-август | 5,0 из местного бюджета | Оргкомитет района, Районное управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| 5 | Увеличить количество населенных пунктов, охваченных услугой организации ООО «Спецэкохозяйство» по сбору и вывозу ТКО до 55 | в течение года | 100,0 внебюджетные средства | Администрации МО поселений, ООО «Спецэкохозяйство» |
| 6 | Продолжить работу по строительству биологических прудов, для улучшения системы водоотведения | май-октябрь (по отдельному плану) | бюджетное и внебюджетное финансирование, по отдельному плану | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства», организации ЖКХ района, Администрации МО поселений |
| 7 | Продолжить работу по лицензированию водозаборных скважин, установлению границ зон охраны источников питьевого водоснабжения | в течение года | финансирование из источников всех уровней | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства», предприятия ЖКХ района, оргкомитет района |
| 8 | Внести корректировки в районную схему в области обращения с отходами, после утверждения региональной схемы региональным оператором по работе с ТКО | февраль-май |  | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства», Администрации МО поселений |
| 9 | Продолжить рекультивацию бывших сельских свалок | май-октябрь | 50,0 бюджет района, бюджеты поселений | Администрации МО поселений |
| 10 | Провести мероприятия по озеленению территории района. Высадить не менее 10,0 тыс. штук саженцев хвойных и лиственных пород деревьев. Высадить не менее 1,0 млн. штук цветов. | май-сентябрь | 40,0 | Оргкомитет района, Районное управление образования, главы МО поселений, Управление культуры, спорта и молодежной политики |
| 11 | Провести акцию «Чистые берега» по расчистке береговой зоны Воткинского водохранилища и водоохранной зоны больших и малых рек | май-октябрь | 15,0 | Администрации МО поселений |
| 12 | Продолжить благоустройство родников | апрель-октябрь | участие в республиканских и российских программах и в софинансировании района | Планово-экономический отдел Администрации МО «Воткинский район», Администрации МО поселений |
| Раздел III. Эколого-просветительская деятельность |
| 1 | Провести не менее 150 мероприятий экологической направленности, таких как: Конкурс «Зеленая Россия», «Экология глазами детей», республиканский проект «Эколята», акция «Покорми птиц зимой», походы «Родные просторы», «Моя Удмуртия» и др. | в течение года | по отдельному плану | Районное управление образования, руководители школ и детских садов |
| 2 | Провести не менее 200 конкурсов, круглых столов, книжных выставок | в течение года | по отдельному плану | Управление культуры, спорта и молодежной политики, заведующие сельскими библиотеками; руководители учреждений культуры |
| 3 | Систематически освещать на страницах районной газеты «Вега» и по радио все мероприятия экологической направленности | в течение года | 75,0 | Редакции газет и радио, оргкомитет района |
| Раздел IV. Особо охраняемые природные территории |
| 1 | Проведение всероссийской ежегодной акции «Марш парков» | апрель-май | по отдельному плану | ФГБУ Национальный парк «Нечкинский», Районное управление образования, Администрация МО «Нововолковское» |
| 2 | Обустройство имеющихся ООПТ местного значения | в течение года | по отдельному плану | Оргкомитет района, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Администрации МО поселений |
| 3 | Проведение комплекса биотехнических мероприятий в целях поддержания и увеличения числа охотничьих ресурсов на территории МО «Воткинский район» | в течение года | по отдельному плану | Охотпользователи на территории Воткинского района |
| Раздел V. Подведение итогов года экологии |
| 1 | Подвести итоги по всем республиканским и районным конкурсам: |  |  |  |
|  | а) отправить отчеты в республиканскую комиссию по конкурсу: «Дни защиты окружающей среды от экологической опасности»; | до 25 августа 2018 года | 5,0 | Орлов А.А., Рябова Д.А., Районное управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
|  | б) подвести итоги по районному конкурсу «Экология-2018» среди МО поселений, предприятий и организаций района, подготовить дипломы и благодарственные письма | октябрь 2018 | 4,0 | Оргкомитет района, Орлов А.А., Рябова Д.А. |
| 2 | Провести итоговое совещание по выполнению мероприятий по программе «Экология-2018» | декабрь 2018 |  | Оргкомитет района |
| 3 | Опубликовать итоги программы «Экология-2018» в СМИ, дать информацию на радио | январь 2019 |  | Оргкомитет района, редакторы газеты и радио |

План подготовил: 	            Куратор проекта «Экология-2018»  –  А.А. Орлов

Согласовано: 		Зам. главы Администрации по экономике – А.В. Заметаев

Зам. главы Администрации - начальник Управления финансов – О.Н. Русинова

Зам. главы Администрации по социальным вопросам – О.А. Епишкина

Начальник МКУ «УЖКХ» – С.В. Пикулев