Решение  Совета депутатов муниципального образования «Воткинский район»

«Вотка ёрос» муниципал кылдытэтысь депутат Кенеш

О подготовке жилищно-коммунального хозяйства

Воткинского района к отопительному сезону 2019-2020 годов»

Принято

Советом депутатов муниципального

образования «Воткинский район»

«20» июня  2019 года

Заслушав информацию о подготовке жилищно-коммунального хозяйства Воткинского района к отопительному сезону 2019-2020 годов заместителя главы Администрации муниципального образования «Воткинский район» по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности И.С.Забоева, руководствуясь Уставом муниципального образования «Воткинский район,

Совет депутатов муниципального образования «Воткинский район» РЕШАЕТ:

- Информацию о подготовке жилищно-коммунального хозяйства Воткинского района к отопительному  сезону 2019-2020 годов принять к сведению (прилагается).

- Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов

муниципального образования

«Воткинский район»								М.А.Назаров

г.Воткинск

«20» июня 2019 года

№ 225

Информация

о подготовке жилищно-коммунального хозяйства Воткинского района

к отопительному сезону 2019-2020 годов

На  01 июня 2019 года  на  территории   МО «Воткинский  район»   работает  7  обществ  с  ограниченной  ответственностью,  предоставляющие  коммунальные услуги.

На  обслуживании  предприятий   находится  20  котельных  на  газообразном   топливе.

Общая протяженность  теплосетей  35,3 км.,  водопроводных  сетей – 214 км.,  канализационных  сетей – 75,6 км., водонапорных  башен – 74 шт.

Реализация услуг предприятиями по категориям потребителей складываются следующим образом :

По теплоснабжению 62% бюджетным учреждениям, 26% населению, 12% прочим предприятиям. По водоснабжению 8% бюджетным учреждениям, 66% населению и 26% прочим предприятиям. По водоотведению 11% бюджетным учреждениям, 68% населению  и 22% прочим предприятиям.

Для  подготовки  к  отопительному сезону выпущено  Постановление   Администрации  муниципального образования «Воткинский район» № 537   от  28.05.2019 года  «Об утверждении Программы проведения проверки готовности муниципального образования «Воткинский район» к отопительному периоду в 2019-2020 годов» в соответствии    с Программой  мероприятий  по подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Воткинский район» к  отопительному  периоду   2019-2020 годов.» и комиссией  по  обеспечению  своевременной  подготовке  и  проведению  отопительного  периода  на 2019-2020 годов.

Выпущено распоряжение Администрации муниципального образования «Воткинский район» от 24 мая 2019 года «О возложении ответственности за подготовку и прохождение отопительного периода 2019-2020 годов»

Планируемые мероприятия  по программе объектов ЖКХ:

- Теплоснабжение

ООО «РС-Сервис»

- Капитальный ремонт теплосети  д. Талица на  школу – 260 п/м.

ООО «ЖКХ Энергия»                                                                                                                1.  Диагностика оборудования (котлы) Центральная котельная

- Диагностика оборудования (фильтры газовые) Центральная котельная

- Диагностика оборудования (горелки) Центральная котельная

- Диагностика оборудования (горелки) ТКУ 1000

ООО «Прометей»

1.Кап. ремонт т/сети от колодца до детского сада по пер. Школьный в д. Кварса – 460 п/м

2. Режимно-наладочные испытания с. Перевозное

3. Режимно-наладочные испытания с. Перевозное

ООО «Феникс»

1. Приобретение  котла Ква-1,0 ГС с горелкой в котельную на ул. Азина в с. Первомайский Воткинского района Удмуртской Республики

2.Поверка газового счетчика д.Гавриловка, с.Первомайский, д.Беркуты.

3.Испытания эл.оборудования, кабелей, заземления. Котельных Гавриловка, Первомайское

4.Ремонт тепловой изоляции в населенных пунктах д.Гавриловка, с.Первомайское, д.Беркуты, с.Камское,

5.Поверка измерительных приборов приборов

6.Ревизия вентсистем котельных д.Гавриловка, с.Первомайское, д.Беркуты, с.Камское,

7.Обучение, аттестация, обслуживающего персонала ответственных за тепловые энергоустановки

ООО «ЖКС» (п. Новый)

1.Ремонт т/трассы ТК № 19 - до ввода в здание УдГУ, п. Новый, ул. Центральная, д. 13.

МКУ «УЖКХ» МО «Воткинский район»

1. Строительство модульной котельной в д. Кварса (ПУ-14) Воткинского района УР

Всего : замена теплосетей -1035 п/м.

- Объекты и сети водопроводно-канализационного хозяйства

ООО «РС-Сервис»

1. д. В. Талица Кап. ремонт скважины

2. д. Осиновка Кап. Ремонт скважины

3. Капитальный ремонт сетей водопровода по ул. Юбилейная от дома №1 до дома №21 в д. Большая Кивара – 600 п/м

4. Кап. Ремон водопровода по ул. Спортивная с. Кельчино – 200 п/м

ООО «ЖКХ Энергия»

1. Кап. ремонт водопровода д. Кукуи от ул. Школьная до ул. Молодёжная – 100п/м

2. Капитальный ремонт водопровода д. Кудрино ул. Колхозная – 300п/м

3. Капитальный ремонт водопровода с. Июльское, ул Центральная – 450п/м

4. Промывка скважины 51ВТ д.Ч.Ключ (ферма)

5. Капитальный ремонт очистных д. Кудрино

ООО «Прометей»

1. Капитальный ремонт водопровода с. Перевлное, ул. Ленина – 400 п/м

2. Капитальный ремонт водопровода д. Кварса, ул. Первомайская – 400 п/м

3.Капитальный ремонт выгреба д. Кварса, ул. Молодежная

ООО «Феникс»

1. Капремонт скважины №1830 в с. Степаново

2. Капремонт участка водопровода с заменой трубы от ул. Дружбы до ул. Животноводов д.Гавриловка - 80 п/м

3. Капремонт электроснабжения скважин №47768,50749, д.Беркуты

4. Капремонт  коллектора выпуска из очистных сооружений в д.Беркуты - 30 п/м

ООО «Коммунальные сети» ( п. Новый)

1. Замена запорной арматуры в ВК 18,23,48,73,2

2. Замена запорной арматуры в ВК 16,49,72

3. Промывка скважин № 3276, 3275а

4. Гидропневматическая промывка канализационной сети на участках  КК № 28-161-162-163-164-165

Всего: замена водопровода -2530 п/м.

- Электроснабжение

ООО «Коммунальные сети» ( п. Новый)

- Ревизия вводных распределительных устройств-(ВРУ-0,4кВ) и этажных электрических щитов (ЩЭ) многоквартирных домов

- Ревизия щитов распределительных ЩР-0,4кВ и щитов освещения ЩО на Базе "УК "ДОМ"

- Прочие

ООО УК «Дом» п. Новый

- Ремонт мягкой кровли 300 п/м

- Ремонт межпанельных швов 150 п/м

Всего финансовых средств запланированных к отопительному периоду -11832,03 тыс. руб.

В том числе:

- Бюджет УР - 7550,00 тыс. руб.

-  За счёт арендной платы за пользование муниципальным имуществом - 1921,38 тыс. руб.

- За счёт собственных средств организаций коммунального комплекса - 2155,65 тыс. руб.

- Бюджет МО «Воткинский район»-205,00 тыс. руб.

Планируемые мероприятия  по программе объектов соцсферы:

1. Библиотечно-культурные центры

1.Гидроиспытание и промывка тепловых сетей в МБУК "Библиотечно-культурный центр", МБУК ДК "Звездный", МБУК ДК и С "Современник"

2. Поверка и настройка газового оборудования в МБУК ДК "Звездный" (Волковский СДК)

3.Техобслуживание узлов учета тепоэнергии МБУК "Библиотечно-культурный центр", МБУК ДК "Звездный"

4. Капитальный ремонт МБУК "Библиотечно-культурный центр" (Б.Киваский СКЦ)

5. Текущий ремонт (ремонт электрооборудования и деревянных полов в зрительном зале)  МБУК "Библиотечно-культурный центр" (Первомайский СКЦ)

6. Капитальный ремонт МБУК "Библиотечно-культурный центр" (Б.Киваски СКЦ)

7. Капитальный ремонт МБУК "Библиотечно-культурный центр" (Кукуевский СКЦ)

8. Капитальный ремонт МБУК "Библиотечно-культурный центр" (Кукуевский СКЦ)

9. Капитальный ремонт МБУК "Библиотечно-культурный центр" (Рассветовский СДК)

10.Капитальный ремонт МБУК "Библиотечно-культурный центр" (Кудринский СДК)

11.Капитальный ремонт МБУК "Библиотечно-культурный центр" (Кварсинский СКЦ)

12.Устройство внутренней и наружной канализации и водопровода МБУК "Библиотечно-культурный центр" (Верхнепозимский СДК)

- Школы, детские сады

- Ремонт отопления в МБОУ Большекиварская  СОШ – 30 п/м.

- Замена окон в МБДОУ Камский детский сад – 2 шт.

Всего финансовых средств запланированных к отопительному периоду - 9919,40 тыс. руб.

В том числе:

- Республиканский бюджет - 5613,40 тыс. руб.

- Федеральный бюджет - 3406,30 тыс. руб.

- Местный  бюджет - 899 ,70 тыс. руб.