Решение Совета депутатов муниципального образования «Воткинский район» «Вотка ёрос» муниципал кылдытэтысь депутат Кенеш

«О подготовке жилищно-коммунального хозяйства

Воткинского района к отопительному сезону 2018-2019 годов»

Принято

Советом депутатов муниципального

образования «Воткинский район»

«28» июня  2018 года

Заслушав информацию о подготовке жилищно-коммунального хозяйства Воткинского района к отопительному сезону 2018-2019 годов заместителя главы Администрации муниципального образования «Воткинский район» по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности И.С.Забоева, руководствуясь Уставом муниципального образования «Воткинский район,

Совет депутатов муниципального образования «Воткинский район» РЕШАЕТ:

- Информацию о подготовке жилищно-коммунального хозяйства Воткинского района к отопительному  сезону 2018-2019 годов принять к сведению (прилагается).

- Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов

муниципального образования

«Воткинский район»								М.А.Назаров

Глава муниципального образования

«Воткинский район»                                                                                             И.П. Прозоров

г.Воткинск

«28» июня 2018 года

№ 141

Информация

о подготовке жилищно-коммунального хозяйства Воткинского района

к отопительному сезону 2018-2019 годов

На  01 июня 2018 года  на  территории   МО «Воткинский  район»   работает  7  обществ  с  ограниченной  ответственностью,  предоставляющие  коммунальные услуги.

На  обслуживании  предприятий   находится  20  котельных  на  газообразном   топливе.

Общая протяженность  теплосетей  35,3км.,  водопроводных  сетей – 214 км,  канализационных  сетей – 75,6 км., водонапорных  башен – 74шт.

Реализация услуг предприятиями по категориям потребителей складываются следующим образом :

По теплоснабжению 62% бюджетным учреждениям, 26% населению, 12% прочим предприятиям. По водоснабжению 8% бюджетным учреждениям, 66% населению и 26% прочим предприятиям. По водоотведению 11% бюджетным учреждениям, 68% населению  и 22% прочим предприятиям.

Для  подготовки  к  отопительному сезону утверждено  Постановление Главы  администрации  № 493   от  03.05.2018 года  «Об утверждении Программы Проведения проверки готовности муниципального образования «Воткинский район» к отопительному периоду в 2018-2019гг.» в соответствии    с Программой  мероприятий  по подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Воткинский район» к  отопительному  периоду   2018-2019г.г.» и комиссией  по  обеспечению  своевременной  подготовке  и  проведению  отопительного  периода  на 2018-2019г.

Планируемые мероприятия  по программе объектов ЖКХ:

- Теплоснабжение

ООО «РС-Сервис»

- Ремонт теплоизоляции т/сети  по ул. Центральная в с. Пихтовка -100 п/м.

- Режимно-наладочные испытания котлов – 4 котельные.

- Обследование дымовых труб – 4 котельные.

- Приобретение материала  для капитального ремонта   сети теплоснабжения по ул. Новая  от Модульной котельной   до  Школы в д. Верхняя  Талица  Воткинского района Удмуртской Республики – труба Ф89-108 – 320 п/м.

- Ремонт изоляции теплосети д. Б.Кивара – 200 п/м.

- Ремонт изоляции теплосети д. В.Талица – 100 п/м.

- Экспертиза промбезопасности котлов с.Кельчино, д.Б.Кивара, с.Пихтовка – 6 котельных.

- Промывка котлов в котельной с. Пихтовка – 1 котельная.

- Поверка приборов в котельных –

- Учеба ответственных по элетробезопасности и тепловым энергоустановкам – 4 чел.

- Замеры сопротивления изоляции, молниезащита в котельных.

- Проверка дымовых и вент. каналов в котельных.

ООО «ЖКХ Энергия»

1.Техническое диагностирование дымовых труб с.Июльское, д. д.Черная, д.Кукуи, с.Светлое – 6 шт.

- Техническое диагностирование котлов д.Болгуры – 2 шт.

- Техническое диагностирование ГРУ в ТКУ-1000 с.Июльское – 1 шт.

- Ремонт крыши котельной д.Болгуры – 200 м2 .

- Приобритения  котла КВ-0,63 Гс  в комплекте с горелкой  типа ГБГ-0,7 и автоматика безопасности SIEMENS в д. Кукуи Воткинского района – 2 шт.

ООО «Прометей»

1. Поверка приборов.

ООО «Феникс»

- Котельные поверка контрольно – измерительных приборов – 4 котельные.

- Ремонт тепловых сетей  от котельной до дома №13 пр. Молодежный с.Камское – 576 п/м.

- Режимно-наладочные работы с. Первомайский – 3 шт.

- Поверка газового счетчика д.Беркуты. с.Камское – 2 шт.

- Испытания эл. оборудования, кабелей, заземления. Котельных Гавриловка, Первомайское, Камское, Беркуты – 4 шт.

- Капремонт тепло-изоляционного покрытия тепловых сетей с.Камское, д.Гавриловка – 45м3 .

- Приобритения  котла КВа-0,1 Гс  в комплекте с горелкой  типа БИГ-2-8,БИГ-1-2 в с. Первомайский  Воткинского района – 1 шт.

ООО «ЖКС» (п. Новый)

- Проведение очередного обучения ответственных лиц по эксплуатации ТЭУ – 2 чел.

- Ревизия запорной арматуры в ТК №№ 1-31 – 74 шт.

- Установка приборов учёта в домах (2 шт.)

- Обновление програмного обеспечения по тепловычислителям – 1 шт.

- Очередная поверка приборов учёта тепловой энергии (ВКТ  - 7 вычислитель количества теплоты; Преобразователь расхода ПРЕЭМ-2-80-А; ТПТ-15-2 термометр платиновый технический; КРТ-5-1 преобразователь давления (1 шт.);

- Проведение медкомиссии – 2 чел.

- Отбор проб СЭС согласно программы производственного контроля – 12 проб.

- Гидравлические испытания тепловых сетей – 7620 п/м.

- Повторные гидравлические испытания тепловых сетей – 7620 п/м.

Всего : замена теплосетей -320 п/м.

- Объекты и сети водопроводно-канализационного хозяйства

ООО «РС-Сервис»

1. Капитальный ремонт артезианской скважины №63393  в д. В. Талица – 1 шт.

2. Замена емкости на МЖТ  с. Кельчино.

3. Устройство биопруда  в. д. Б. Кивара

ООО «ЖКХ Энергия»

1. Ремонт водопровода с.Июльское ул.Прудовая от зернотока до д. №50 в С. Июльское

-300 п/м

2. Ремонт водопровода с.Июльское ул.Школьная от Храма Покрова  Пресвятой Богородицы  до д. №6 – 80 п/м.

3. Ремонт водопровода с.Июльское пер.Аптечный от д. №2 до д. №6 – 280 п/м.

4. Ремонт водопровода д.Кукуи от ВНБ до дома №64 по ул.Советская – 400 п/м.

5. Капитальный ремонт артезианской скважины №1171  в д. Кукуи  - 1 шт.

6. Капитальный ремонт КНС с.Июльское – 100 п/м.

ООО «Прометей»

1. Капитальный ремонт водопровода д.Кварса пер.Школьный от д.№2 - д/сад – 15 п/м.

2. Капитальный ремонт водопровода д.Кварса ул.Октябрьская  от д.№45 до д.№31 – 196 п/м.

3. Капитальный ремонт водопровода с.Перевозное, от ул.Азина 23 до ул.Молодежная 7 –

60 п/м.

4. Приобретения материала для замены  сети водопровода  от дома №13  до дома №22 по ул. Ленина в с. Перевозное Воткинского района - 400 п/м.

ООО «Феникс»

1. Капитальный ремонт сети водоснабжения в д. Гавриловка п ул. Животноводов от дома №39 до дома №43 - 120 п/м.

2. Капремонт канализационной системы с. Первомайский проезд Молодежный около дома 2а  -10 п/м.

3. Капремонт колодцев скважины с.Камское  ул. Зеленая – 60 п/м.

4. Кап. ремонт колодцев скважины с. Камское ул. Зеленая -2 комплекта.

5. Кап. ремонт колодцев самотечного коллектора   с. Первомайский проезд. Молодежный -2 комплекта.

6. Замена насоса  существующей  КНС в д. Беркуты-1 шт.

ООО «Коммунальные сети» ( п. Новый)

1. Ревизия вводных распределительных устройств-(ВРУ-0,4кВ) и этажных электрических щитов (ЩЭ) многоквартирных домов – 36 шт.

2. Ревизия щитов распределительных ЩР-0,4кВ и щитов освещения ЩО на Базе "УК "ДОМ" – 9 шт.

3. Периодическая проверка и ремонт переносных и передвижных электроприемников на Базе "УК"ДОМ" – 27 шт.

4. Сдача в поверку измерителя параметров электробезопасности электроустановок MPI-525 -

1 шт.

5. Периодическая аттестация электротехнического персонала по электробезопасности  - 5 чел.

6. Высоковольтые испытания и замена средств защиты, используемых в электроустановках – 53 шт.

Всего: замена водопровода -2311 п/м.

- Электроснабжение

ООО «Коммунальные сети» ( п. Новый)

- Проведение очередного обучения – 5 чел.

- Проведение медкомиссии – 27 чел.

- Отбор проб СЭС согласно программы производственного контроля – 120 проб.

- Ревизия запорной арматуры в ВК – 32 шт.

5.   Замена счетчика холодной воды Dу 50 по ул. Советская,Чайковского, 11 – 1 шт.

6.   Профилактическа прочистка внутриквартальных канализационных сетей – 122 п/м.

ООО УК «Дом» п. Новый

- Прочие

- Ремонт мягкой кровли МКД (по заявкам) – 200 п/м.

- Осмотр МКД 2 раз./год – 35 домов.

- Проверка вентканалов – 35 домов.

- Приобретение ТермоАнемометра – 1 шт.

Всего финансовых средств запланированных к отопительному периоду -7146,29 тыс. руб.

В том числе:

- Бюджет УР- 2600,00 тыс. руб. согласно Постановлению Правительства Удмуртской Республики   №113  от  03 апреля  2017.

-  За счёт арендной платы за пользование муниципальным имуществом- 807,20 тыс. руб.

- За счёт собственных средств организаций коммунального комплекса- 3724 ,06 тыс. руб.             - Бюджет МО «Воткинский район»-15,03 тыс. руб.

Планируемые мероприятия  по программе объектов соцсферы:

- Библиотечно-культурные центры

- Гидроиспытание и промывка тепловых сетей в МБУК "Библиотечно-культурный центр", МБУК ДК "Звездный", МБУК ДК и С "Современник"

- Поверка и настройка газового оборудования в МБУК ДК "Звездный" (Волковский СДК)

- Текущий ремонт кровли в МБУК "Библиотечно-культурный центр"(Двигательский СДК)

- Текущий ремонт (замена) оконных блоков в МБУК "Библиотечно-культурный центр" (Первомайский СКЦ)

- Ремонт наружных дверных блоков в МБУК "Библиотечно-культурный центр" (Кукуевский СКЦ)

2. 	Школы, детские сады

- Замена окон в МБОУ Болгуринская СОШ, Июльская СОШ, Кукуевская СОШ – 3 шт.

- Ремонт электроснабжения в МБОУ Верхнеталицкая СОШ, Перевозинская СОШ.

- Ремонт канализации в МБОУ Первомайская СОШ.

- Замена окон в МБДОУ Болгуринский детский сад, Первомайский детский сад, Детский сад №2 п. Новый – 12 шт.

- Замена дверного блока в МБДОУ Болгуринский детский сад, Верхнеталицкий детский сад – 2 шт.

- Ремонт электроснабжения в МБДОУ Болгуринский детский сад, Гавриловский детский сад.

- Ремонт водоснабжения в МБДОУ Гавриловский детский сад, Первомайский детский сад.

- Ремонт канализации в МБДОУ Кварсинский детский сад, Первомайский детский сад, Детский сад №2 п.Новый.

Всего финансовых средств запланированных к отопительному периоду -2127,10 тыс. руб.

В том числе:

- Республиканский бюджет - 1231,10 тыс. руб.

- Федеральный бюджет - 648,0 тыс. руб.

- Местный  бюджет - 248 ,00 тыс. руб.

Согласно 261-ФЗ на территории муниципального образования «Воткинский район».

по программе  энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Установлено приборов учета:

Бюджетные учреждения

ХВС-38 шт.

ГВС-2 шт.

Эл. счетчики-41 шт.

Теплосчетчики-10 шт.

Население

ХВС (инд.)-6465 шт.-78%

ХВС(общедом.)-68шт.-100%

ГВС(инд.)-791шт.-35%

ГВС(общедом.)-35 шт.-100%

Эл. счетчики (общедом.)-78 шт. -100%

Реализуется мероприятия по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в муниципальных образованиях поселений  и городских округов Удмуртской Республики   в 2018 году.

- МО «Светлянское» с. Светлое (Замена столбов, провода СИП, ламп) - 550,00 тыс. руб.

(Бюджет Удмуртской Республики-440,00 тыс. руб. и Местный бюджет-110,00 тыс. руб.).

Реализуется мероприятия  по организации выявления бесхозяйственных объектов недвижимого имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), постановке в установленном порядке на учет и признанию прав муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника

компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов.

- Запланировано - 2 объекта – 101,00 тыс. руб.

(Бюджет Удмуртской Республики-100,00 тыс. руб. и Местный бюджет-1,00 тыс. руб.).