Решение  Совета депутатов муниципального образования «Воткинский район»

«Вотка ёрос» муниципал кылдытэтысь депутат Кенеш

«О подготовке жилищно-коммунального хозяйства Воткинского района к отопительному сезону 2021-2022 г.»

Принято

Советом депутатов муниципального

образования «Воткинский район»

«___» _______  2021 года

Заслушав информацию о подготовке жилищно-коммунального хозяйства Воткинского района к отопительному сезону 2021-2022 г., начальника МКУ «УЖКХ» МО «Воткинский район» С.В. Пикулева,  руководствуясь Уставом муниципального образования «Воткинский район,

Совет депутатов муниципального образования «Воткинский район» РЕШАЕТ:

- Информацию о подготовке жилищно-коммунального хозяйства Воткинского района к отопительному  сезону 2021-2022 годов принять к сведению (прилагается).

2.  Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов

муниципального образования

«Воткинский район»							          М.А.Назаров

Глава муниципального образования

«Воткинский район»                                                                                           И.П. Прозоров

г.Воткинск

«_____» _________2021 года

№____

Проект внес:

Начальник МКУ «УЖКХ» МО

«Воткинский район»                                                                                       С.В. Пикулев

Информация

о подготовке жилищно-коммунального  «Воткинский район»

к отопительному периоду  2021-2022г.г.

На  01 июня 2021 года  на  территории   МО «Воткинский  район»   работает  7  обществ  с  ограниченной  ответственностью,  предоставляющие  коммунальные услуги.

На  обслуживании  предприятий   находится  20  котельных  на  газообразном   топливе.

Общая протяженность  теплосетей  35,3 км.,  водопроводных  сетей – 214 км.,  канализационных  сетей – 75,6 км., водонапорных  башен – 74 шт.

Реализация услуг предприятиями по категориям потребителей складываются следующим образом :

По теплоснабжению 62% бюджетным учреждениям, 26% населению, 12% прочим предприятиям. По водоснабжению 8% бюджетным учреждениям, 66% населению и 26% прочим предприятиям. По водоотведению 11% бюджетным учреждениям, 68% населению  и 22% прочим предприятиям.

Для  подготовки  к  отопительному сезону выпущено  Постановление   Администрации  муниципального образования «Воткинский район» № 479 от 11  мая  2021 года  «Об утверждении Программы проведения проверки готовности муниципального образования «Воткинский район» к отопительному периоду в 2021-2022 годов» в соответствии    с Программой  мероприятий  по подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Воткинский район» к  отопительному  периоду   2021-2022 годов.» и комиссией  по  обеспечению  своевременной  подготовке  и  проведению  отопительного  периода  на 2021-2022 годов.

Выпущено распоряжение Администрации муниципального образования «Воткинский район» от 15 апреля  2021 года  №186 «О возложении ответственности за подготовку и прохождение отопительного периода 2021-2022 годов»

Планируемые  мероприятия  по  программе  объектов ЖКХ:

- ООО «Прометей»:

Теплоснабжение:

- Проверка прибор учета в котельных с. Перевозное; д. Кварса;

- Проверка газового счетчика котельной с. Перевозное; д. Кварса

Сумма затрать -90,00 тыс. руб. (Средства предприятия)

Водоснабжение и водоотведение:

- Капитальный ремонт части системы водоснабжения- артезианской скважины  №2591 в с. Перевозное

- Капитальный ремонт водопровода в д. Кварса ул. Пролетарская ул. Восточная и пер. Вокзальный -320 п/м.

Сумма затрат -192,00 тыс. руб. (Арендная плата) 200,000 тыс .руб. (Бюджет УР)

- ООО «Коммунальные сети»:

Электроснабжение:

-Реконструкция КЛ-0 4 кВ от ЗТП-2 ул. Строителейд.№6;

-Капитальный ремонт кровли ЗТП-3

Сумма затрат -603,18 тыс. руб. (Средства предприятия)

Водоснабжение и водоотведение:

-Реконструкция узла учета в ВК-1 ХВС по ул. Центральная;

-Реконструкция участка трубопровода между ВК6- и ВК-8 .

Сумма затрат -246,49 тыс. руб. (Средства предприятия)

3. ООО «УК ДОМ»

- Промывка и гидроиспытание внутридомовых сетей теплоснабжения - август ;

- Монтаж приборов учета в МКД..

Сумма затрат -200,00 тыс. руб. (Арендная плата).

4. ООО «Феникс»:

- Теплоснабжение:

- Режимно-наладочные работы в котельных с. Первомайский, д.Гавриловка, д.        Беркуты;

- Проверка прибор учета в котельных с. Первомайский, д.Гавриловка, д. Беркуты;

- Ремонт изоляции тепловых сетей д. Гавриловка, с. Камское,, с. Первомайский.;

- Проверка вентиляционных систем котельных.

Сумма затрат -180,00 тыс. руб. (Арендная плата и Собственные средства предприятия)

Водоснабжение и водоотведение:

- Капитальный ремонт кровли скважины –

Сумма затрать -20,00 тыс. руб. (арендная плата).

Электроснабжение:

- Замена кабельного ввода в КНС д. Беркуты;

- Измерительные лабораторные работы в котельных с. Первомайский, д.Гавриловка, д. Беркуты;

Сумма затрат -45,00 тыс. руб. (арендная плата).

5. ООО «ЖКХ Энергия»

Теплоснабжение:

- Техническое обследование зданий котельных

- Техническое обследование дымовых труб

- Замена водогрейных котлов в комплекте с газовыми горелками в котельной

д.Болгуры

Сумма затрат- 2050,00 тыс. руб. (Бюджет УР ) 20,50 тыс.руб.(Местный бюджет)

Водоснабжение и водоотведение:

- Капитальный ремонт магистрального водопровода ,проходящего через ручей Пичишур в с.Июльское;

- Капитальный ремонт магистрального водопровода, в д.Молчаны от колодца с гидрантом до дома №71

- Капитальный ремонт магистрального водопровода в д.Кукуи по ул. Советская от ВНБ до дома №68

- Установка частотного преобразователя на управление воздушным компрессором на очистных сооружениях в с.Июльское

Сумма затрат – 275,00 тыс.руб.(Арендная плата)

6. ООО «РТК»

- Оплата концессионного соглашения в сумме 110 000,00 тыс. руб.  (Из бюджетов Удмуртской Республики  и Российской Федерации). (Новая котельная п. Новый и т/сети внутриквартальные).

7. ООО «РС-Сервис»

Теплоснабжение:- Режимно-наладочные испытания водогрейных котлов д.В.Талица, с.Пихтовка, д.Б.Кивара

- Капитальный ремонт изоляции теплосети в д.В.Талица

Сумма затрат- 50,00тыс.руб.(Средства предприятия)

Водоснабжение и водоотведение:

- Капитальный ремонт части системы водоснабжения артезианской скважины №2883 в д.В.Талица

- Капитальный ремонт водопровода с.Пихтовка от колодца до дома 1 по ул.Центральная

Сумма затрат- 200,00тыс.руб (Бюджет УР) 30,00тыс.руб (Средства предприятия)

Всего по программе  запланировано финансовых средств:

Бюджет УР -                   114450,00тыс. ру.

Арендная плата-            971,18 тыс. руб.

Собственные средства- 237,00  тыс.руб.

Местный бюджет-           145,18 тыс.руб.

Итого средств-                 115803,36 тыс.руб.

Планируемые мероприятия по программе объектов социальной сферы:

Библиотечно-культурные центры

-Гидроиспытания и промывка тепловых сетей в МБУК «Библиотечно-культурный центр» МБУК ДК»Звездный»,МБУК ДК и «Современник»

- Замена оконных и дверных блоков в МБУК «Библиотечно-культурный центр  (Пихтовский СДК)

Школы и детские сады

- Ремонт отопления - МБОУ Камская СОШ

- Замена оконных блоков-  в  14- ти  МБОУ СОШ

- Замена оконных блоков –МБУ ДО РЦДТ

- Замена оконных блоков- в 4-х МБДОУ детских садах

- Установка насоса –МБДОУ «Гавриловский детский сад»

Сумма затрат-9555,39 тыс. руб.(Республиканский бюджет).

1260,00 тыс. руб. (Местный бюджет).