Паспорт проекта развития сельского туризма

на территории Воткинского района.

| Наименование проекта | Экобаза |
| --- | --- |
| Направление сельского туризма (сельские гостевые дома, экологический туризм, культурно-этнографический туризм, гастрономический туризм, активный и приключенческий туризм, события, фестивали, аграрный туризм) | Экологический туризм, активный и приключенческий туризм, аграрный туризм |
| Месторасположение объекта сельского туризма | Д. Катыши, Воткинский район |
| Инициатор проекта (контакты, ФИО) | Семеновых Андрей Ипполитович |
| Адрес официального сайта, адрес и наименование страницы в социальных сетях, е-mail (при наличии) | 9127532691@mail.ru |
| Цель проекта | Создание на территории Воткинского района базы сельского туризма. Освоение новых видов деятельности (верховая езда, выращивание рыбы и др.). |
| Задача проекта | Благоустройство территории Создать комфортные условия для многодневного отдыха туристов с помощью постройки гостевых домов Проведение тематических экскурсий |
| Описание проекта (краткая характеристика проекта, основные ожидаемые результаты реализации проекта) | Целью проекта является развитие сельского туризма, создание в Воткинском районе сельских гостевых домов для организации досуга и отдыха жителей, гостей района, республики и туристов на коммерческой основе. Повышение уровня жизни населения за счет продажи туристам народного промысла. Проектом предусматривается всесезонный прием туристов, создание и развитие комплекса туристских услуг, удовлетворяющий желаниям туристов в конкретный временной период. Для туристов будет организован конный маршрут, фотосессии с лошадьми, рыбалка на прудах. Будут предоставлены гостевые дома, где турист может отдохнуть от городской суеты. А также будет организовано специальное питание по старинным экологических технологиям. Туристы смогут принять участие в изготовлении хлеба по технологиям наших предков, в сенокосе, уборке урожая, доении коров, коз. Знакомство туристов с местными обычаями и культурой. |
| Описание предоставляемых услуг (описать какие услуги предоставляется или планируется предоставлять сезонно и круглогодично) | - рыбалка - купание в пруду - баня - отдых в беседке на природе - сбор целебных трав - участие в сельскохозяйственных работах - участие в изготовлении хлеба. |
| Наименование и график проведения событийных мероприятий на территории объекта проекта (проведение фестивалей, ярмарок, форумов, туристических слетов, туров выходного дня, мастер-классов, народных календарных и церковных праздников и т.д.) | Нет |
| Существующая материально-техническая база (в том числе наименование и количественное поголовье сельхозживотных) | На территории имеются: Пруд для рыбалки, теплица 240 кв.м, конюшня, здание для мелкого скота, лошади 15 голов, козы 40 голов, овцы 20 голов, дорога, организованно место для копчения рыбы и приготовления шашлыка. |
| Существующая (запланированная) инфраструктура, в том числе инфраструктура питания, обслуживания (маршрут следования на автомобиле, городском, пригородном транспорте, состояние дорог, наличие гостиниц, отелей, гостевых домиков, ресторанов, кафе, закусочных, наличие торговых точек, магазинов, расположение иных достопримечательностей в шаговой доступности или расположенных вблизи) | Для обеспечения разнообразного досуга отдыхающих на должном уровне предусматривается создание комплекса услуг, включающего: - организацию рыбалки - купание в пруду - баню - отдых в беседке на природе - сбор целебных трав - участие в сельскохозяйственных работах - участие в изготовлении хлеба. Большая часть необходимой продукции будет выращиваться на территории базы, а недостающая будет приобретаться у местных жителей. |
| Целевая аудитория, потребители проекта и их количество | Молодежь, семьи с детьми, пожилые люди |
| Срок реализации проекта, годы | 3 года |
| Срок окупаемости проекта, лет | 6 лет |
| Общая стоимость проекта, тыс.рублей, | 7 млн. рублей |
| в том числе: | Нет |
| средства местного бюджета | Нет |
| собственные средства инициатора проекта | 3 млн. рублей |
| вклад граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц | Нет |
| средства государственной поддержки (наименование вида поддержки и наименование программы, в рамках которой планируется привлечь бюджетные средства, описание вида проведенных(планируемых) работ, услуг, приобретений, предполагаемый размер господдержки) | Нет |
| иное (указать наименование вида финансирования) | Нет |
| Стадия реализации проекта (действующий, стадия реализации, стадия завершения, планируемый) | Частично действующий |
| Календарный план работ по проекту: |
| № п/п | Мероприятие | Описание работ | Исполнитель | Срок выполнения |
| 1 | Строительство гостиницы на 6 номеров со столовой, размер 12x12, | Разработка проекта, подготовка территории под строительство, закупка материалов | ООО «УралПромЛес» | Август 2019 |
| 2 | Благоустройство действующего пруда | Укрепление берегов и их облагораживание | Семеновых Андрей Ипполитович | Июнь 2018 г |
| 3 | Строительство утепленной веранды 12x24м для проведения мероприятий | Закупка материалов, подготовка территории под строительство | Семеновых Андрей Ипполитович | Июль 2018 г |
| 4 | Благоустройство территории | Высадка декоративных деревьев. | Семеновых Андрей Ипполитович | Июнь 2018 г |
| 5 | Подготовка подъездных путей | Расширение дороги, отсыпка гравием. | Семеновых Андрей Ипполитович | Сентябрь 2018 |
| 6 | Строительство 3 прудов, площадью 3 га | Вывозка грунта, укрепление берегов. | Семеновых Андрей Ипполитович | Июль 2019 г |
|  | Строительство гостевых домиков для индивидуальных туристов, 4 домика, 4x6 м. | Разработка проекта, подготовка территории под строительство, закупка материалов | ООО «УралПромЛес» | Август 2020 г |
| Основные ожидаемые результаты реализации проекта | - Увеличение притока туристов; - Привлечение инвестиций; - Сокращение миграции сельских жителей в города; - Создание дополнительных рабочих мест; - Увеличение поступлений в региональные и местные бюджеты; - Развитие сферы услуг за счет расширения ассортимента туристических услуг; |
| Исполнение проекта (какие результаты уже достигнуты, экономическая эффективность от реализации) | Приобретена земля 30 га Обустройство пруда и его зарыбление Проведена планировка всей территории Построена конюшня и приобретены лошади Ведутся прогулки на лошадях Построена типлица 240 кв.м Сделана дорога для удобного проезда Проведено ошушение для будущих прудов |
| Оценка проекта (актуальность, общественная значимость, показатели эффективности и т.д.) | Сельский туризм - это вид туризма, направленный на организацию отдыха в сельской местности и предполагаемый знакомство с неторопливым укладом жизни в деревне, ценностями народной культуры, прикладного искусства, местными обычаями. Этот вид туризма включает элементы познавательного, активного и экологического туризма. Кроме того, он интересен еще и тем, что позволяет прикоснуться к традиционным ремеслам, сохранившимся в сельской местности, и возможности каждому поучаствовать в процессе создания изделий народного промысла, деревенский кулинарных шедевров. |
| Наличие бизнес-плана, фотографий, презентации, проектной документации (при наличии прилагаются в любом формате электронного вида) | Есть, на бумажном и электронном носителе. Предоставление по необходимости. |

(*) При заполнении паспорта проекта рекомендуем использовать электронную версию брошюры «Сельский туризм. Пособие для начинающих предпринимателей», расположенной на сайте министерства в разделе «Господдержка – Сельхозтоваропроизводители – Сельский туризм».

___________________