АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОТКИНСКИЙ РАЙОН»

«ВоткА ЁРОС»

МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АдминистрациЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 апреля 2020 года                                                                                                                    №369

г. Воткинск

# Об утверждении Программы проведения проверки готовности муниципального образования «Воткинский район» к отопительному периоду на 2020-2021 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. №190-ФЗ 
«О теплоснабжении», во исполнение Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Распоряжения Правительства Удмуртской республики 
от 15 апреля 2020 года № 439-р «О мерах по подготовке и проведению отопительного периода 2019-2020 годов в Удмуртской Республике», Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 05 февраля 2020 года № 121-р «Об утверждении перечня мероприятий в области поддержки и развития коммунального хозяйства в Удмуртской Республике, направленных на повышение надежности, устойчивости и экономичности жилищно-коммунального хозяйства в  Удмуртской Республике»,

Администрация муниципального образования «Воткинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу проведения проверок готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Воткинский район» к отопительному периоду 2020 - 2021 годов 
(Приложение 1).

2. Создать в муниципальном образовании «Воткинский район» постоянно действующую комиссию оценки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020 - 2021 годов (Приложение 2).

3. Создать в муниципальном образовании «Воткинский район» постоянно действующую комиссию для координации деятельности по обеспечению своевременной подготовки и устойчивому проведению отопительного периода 2020-2021 годов на территории муниципального образования «Воткинский район» (Приложение 3).

4. Утвердить Программу мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Воткинский район» к отопительному периоду 2020-2021г.г. (Приложение 4) и Программу мероприятий по подготовке объектов бюджетной сферы муниципального образования «Воткинский район» к отопительному периоду 
2020-2021 г.г. (Приложение 5).

5. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций поставляющих тепловую энергию потребителям на территории муниципального образования «Воткинский район»:

- в срок до 01 мая 2020 года разработать и утвердить планы мероприятий по ремонту подведомственных котельных, тепловых, водопроводных, электрических сетей и представить в МКУ «УЖКХ» МО «Воткинский район» со сметами на ремонтно-восстановительные работы, с включением в них мероприятий по энергосбережению, оснащению, вводу в эксплуатацию и (или) поверке приборов учёта используемых энергоресурсов, обязательному внесению в государственную информационную систему «Энергоэффективность» информации в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 401 «Об утверждении Порядка представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», замене и модернизации отработавшего нормативный срок оборудования, подготовке жилищного фонда, приведению оборудования в соответствие требованиям нормативно-технических документов и предписаний надзорных органов;

- назначить ответственных лиц за подготовку котельных и их функционирование в отопительный период, а также за сохранность топлива.

6. МКУ «УЖКХ» МО «Воткинский район»:

1) в срок до 1 июня 2020 года организовать разработку и предоставление в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому и атомному надзору (далее - Ростехнадзор) плана мероприятий по замене, модернизации и диагностированию оборудования и сетей, отработавших нормативный срок службы, находящихся в муниципальной собственности и эксплуатируемых организациями, поднадзорными Ростехнадзору, с учетом программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

2) в срок до 1 сентября 2020 года обеспечить контроль за подготовкой  объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, к отопительному периоду 2020-2021 годов с оформлением актов готовности объектов к отопительному периоду 2020-2021 годов.

- организовать проверку готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов котельных, тепловых, водопроводных, электрических,газовых сетей и других объектов жилищно-коммунального хозяйства, независимо от их принадлежности, с оформлением актов готовности объектов к отопительному периоду 2020-2021 годов;

- обеспечить в соответствии с требованиями, установленными Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 (далее - Правила), подготовку к проведению проверки готовности муниципального образования к работе в отопительном периоде 2020-2021 годов комиссией Ростехнадзора;

- обеспечить в сроки, установленные Правилами, получение паспорта готовности муниципального образования к работе в отопительном периоде (не позднее 
15 ноября).

6) совместно с организациями жилищно-коммунального комплекса:

разработать и в установленный срок направить в Минстрой УР производственные программы;

провести мероприятия по выявлению объектов бесхозяйного недвижимого имущества коммунального комплекса и признанию на них права муниципальной собственности;

в срок до 15 сентября 2020 года:

сформировать резерв оборудования, материалов и запасных частей для оперативной ликвидации возможных аварий и нарушений в работе систем жизнеобеспечения;

организовать подготовку жилищного фонда всех форм собственности, в том числе внутридомового газового оборудования, систем вентиляции и дымоходов, к работе в отопительном периоде 2020 - 2021 годов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утверждёнными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», и Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 года № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»;

провести противоаварийные тренировки обслуживающего персонала организаций жилищно-коммунального комплекса для отработки действий, направленных на предотвращение аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха.

7. Управлению финансов Администрации МО «Воткинский район» при формировании бюджета муниципального образования «Воткинский  район» на 2020 год предусмотреть расходы:

1) на техническое обслуживание, капитальный ремонт и модернизацию муниципальных объектов инженерной инфраструктуры;

2) на создание резерва оборудования, материалов и запасных частей для оперативной ликвидации возможных аварий и нарушений в работе систем жизнеобеспечения;

3) на создание нормативных запасов основного и резервного видов топлива для учреждений, финансируемых из местных бюджетов;

4) на оплату коммунальных услуг для учреждений, финансируемых из местных бюджетов;

5) на техническое обслуживание газораспределительных систем, находящихся в муниципальной собственности;

6) на проведение мероприятий по регистрации права муниципальной собственности на муниципальные объекты энергетики и коммунальной инфраструктуры.

8.  Начальнику районного Управления образования Кузьминой С.А., начальнику Управления культуры спорта и молодежной политики Елькиной Н.В. в срок до 1 мая  2020 года разработать,  утвердить и в срок до 1 сентября 2020 года выполнить утвержденные планы мероприятий по подготовке подведомственных учреждений  к отопительному периоду 2020-2021 годов.

Рекомендовать заместителю Главного Врача  по медицинскому обслуживанию населения района Вьюжаниной  Т.И.  в срок до 1 мая 2020 года разработать,   утвердить  и в срок до 1 сентября 2020 года выполнить планы мероприятий по подготовке к отопительному периоду на 2020-2021 годов.

9. Назначить ответственных лиц  за  подготовку к отопительному периоду на 2020-2021 годов:

1) по объектам социальной сферы  заместителя главы Администрации  муниципального образования «Воткинский район» по социальным вопросам Епишкину О.А.;

2) по объектам жилищно - коммунального хозяйства заместителя главы  Администрации муниципального образования «Воткинский район» по строительству,    ЖКХ и дорожной деятельности.

10. Председателю комиссии по подготовке  и проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021г.г. на территории муниципального образования  «Воткинский район» Забоеву И.С., организовать работу по обеспечению своевременной подготовки и проведению отопительного периода 2020-2021 года в соответствии с настоящим Постановлением, Программой мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Воткинский район» к отопительному периоду 2020-2021 года.

11. Контроль за организацию работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2020-2021 годов, прохождение отопительного периода 2020-2021 годов, за организацию взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями жилищно-коммунальной сферы по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Воткинский район» оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Воткинский район»		   					                 И.П. Прозоров

# Приложение 1

# к Постановлению Администрации  муниципального образования                                                                                                                         «Воткинский район»

№ 369 от 20.04. 2020г

Программа проведения проверки готовности муниципального образования «Воткинский район»  к  отопительному периоду 2020-2021 г.г.

- Общие положения.

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативно техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и республиканского  законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

- Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду.

2.1. Администрация муниципального образования «Воткинский район» организует:

- проверку готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения,  тепловых сетей муниципальных образований и в целом теплоснабжающих организаций,  объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, 
коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом ТМС, топливом и химическими реагентами.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей муниципальных образований и в целом теплоснабжающих организаций определяется не позднее 15 сентября комиссией, утвержденной  постановлением Администрации Муниципального образования «Воткинский район»

Проверка осуществляется комиссией, которая образована Администрацией Муниципального образования «Воткинский район».

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

# Таблица 1

# График проведения проверки готовности к отопительному периоду

1

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие и теплосетевые организации. | 7 | 15.06.2020г по 30.10.2020г. | В соответствии с Приложением 3 |
| 2 | Детские учреждения | 15 |  | В соответствии с Приложением 4 |
| 3 | Учебные учреждения | 22 |  |  |
| 4 | Учреждения культуры | 27 |  |  |
| 5 | Учреждения здравоохранения | 24 |  |  |
| 6 | Жилой фонд | 81 |  |  |

При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных Приложениями 3, 4 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 г.г. (далее - Программа).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 (далее Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу (согласно приложению 1 к настоящей Программе).

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению 2 к настоящей Программе и выдается комиссией, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются Председателем (заместителем председателя) в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией.

1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации  в подведомственную организацию Администрации муниципального образования «Воткинский район» МКУ «УЖКХ» 
МО «Воткинский район» представляют информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложении 3.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2.2 Программы.

Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по готовности указанных в п. 2, 5, 8 приложения 4. Информацию по выполнению требований, указанных в п. 1, 3, 4, 9, частично п. 10, 15, 17 приложения 4, потребители предоставляют на рассмотрение по требованию комиссии самостоятельно в Администрацию муниципального образовании «Воткинский район».

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневамтической промывке систем теплопотребления  проводит осмотр объектов проверки.

Теплоснабжающая организация оформляет Акт проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 г.г. потребителей и направляет его в Администрацию муниципального образования «Воткинский район» на рассмотрение комиссии.

Еженедельно по пятницам теплоснабжающая организация предоставляет в подведомственную организацию Администрации муниципального образования «Воткинский район» МКУ «УЖКХ» МО «Воткинский район» сведения по подготовке объектов потребителей к отопительному периоду в виде справки.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2.2 Программы.

Приложение 1

к  Программе проведения

проверки готовности

муниципального образования «Воткинский район»

к отопительному периоду 2020-2021г.г.

# АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 г.г.

__________________________				"_____"____________ 20__ г.

(место составление акта)						          (дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "____"________________ 20__ г., утвержденной______________________________________

_______________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "___"____________20__ г. по "___"_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

# Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1._____________________________________________________;

(наименование объекта, площадь в тыс. м²)

2._____________________________________________________;

3._____________________________________________________;

________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя потребителя)

и представителя теплоснабжающей организации        __________________________________

(Ф.И.О, должность)

провели осмотр и проверку  объектов потребителя.

В результате проверки установлено:

# 1). Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

________________________________________________________________________________

(произведена/не произведена)

# 2). Тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии

________________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

3). Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов

________________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

# 4). Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов

________________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

# 5). Приборы учета тепловой энергии

________________________________________________________________________________

(допущены/не допущены в эксплуатацию в количестве______шт.

6). Оборудование тепловых пунктов_________________________________________________

(плотное/неплотное)

7). Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов________________________________

(установлены/неустановленны)

# 8). Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель

________________________________________________________________________________

(отсутствует/имеется в размере)

9). Протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок_______________________________________________

(предоставлен/не предоставлен)

# 10). Оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность

________________________________________________________________________________

(выдержало/не выдержало)

Руководитель теплопотребляющей организации ___________________/_________________

Представитель теплоснабжающей организации    _______________/____________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:_____________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

# Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ г.г.*

# Председатель комиссии:	___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:			___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

# Члены комиссии:		___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________20__г.__________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального

образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень

замечаний с указанием сроков их устранения.

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту

№___ от "_____"_______________ 20___ г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Срок устранения -______________________

(дата)

2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Срок устранения -______________________

(дата)

3.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Срок устранения -______________________

(дата)

Приложение 2

к  Программе проведения

проверки готовности

муниципального образования «Воткинский район»

к отопительному периоду 2020-2021г.г.

# ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _______/______ г.г.

Выдан________________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1._______________________;

2._______________________;

3._______________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ N_________.

_______________________/_________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

# Приложение 3

к  Программе проведения

проверки готовности

муниципального образования «Воткинский район»

к отопительному периоду 2020-2021г.г.

# Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих

и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной,  и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой,

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами,

- первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10  настоящего Приложения 3.

# Приложение 4

к  Программе проведения

проверки готовности

муниципального образования «Воткинский район»

к отопительному периоду 2020-2021г.г.

# Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

4) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

5) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

6) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

7) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

8) наличие  принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

9) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

10) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

11) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

12) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

13) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

14) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

# Приложение 2

к  Постановлению Администрации

Муниципального образования                                                                                                                                                          «Воткинский район»

№ 369 от 20.04.2020г

Состав постоянно действующей комиссии оценки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020 - 2021 годов на территории  муниципального образования «Воткинский район»:

Председатель комиссии:

- Забоев И.С. - зам. главы Администрации по строительству,  ЖКХ  и дорожной деятельности.

# Зам. председателя:

- Пикулев С.В. - начальник МКУ «УЖКХ» муниципального образования «Воткинский район».

Члены комиссии:

-Безносова С.П. . - начальник инженерного отдела  МКУ «УЖКХ» МО «Воткинский       район»;

- Сентяков А.В. – начальник жилищного отдела МКУ «УЖКХ» МО «Воткинский район»;

- Кожевникова С.В. – Начальник Управления МБУК «Библиотечно-культурный центр» МО «Воткинский район»;

- Кузьмина С.А. - начальник районного Управления образования Администрации МО «Воткинский район»;

- Вюжанина Т.И. - заместитель Главного Врача МБУЗ УР «ВРБ МЗ УР» по медицинскому обслуживанию населения района (по согласованию).

- Елькина Н.В. - начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики  Администрации МО «Воткинский район»;

-Селезнев А.Н. - начальник сектора по делам ГО, ЧС и МР Администрации муниципального образования «Воткинский район»;

привлечь к работе комиссии по согласованию:

-  Светлакова Т.В. - Глава МО «Болгуринское» (по согласованию);

-  Распутина  Е.А. - Глава МО «Большекиварское» (по согласованию);

-  Герасимова А.С. - Глава МО «Верхнеталицкое» (по согласованию);

-  Ложкина Г.Л. - Глава МО «Гавриловское» (по согласованию);

-  Варламова С.В. - Глава МО «Июльское» (по согласованию);

-  Новоселова Н.Ю. - Глава МО «Камское» (по согласованию);

-  Хрусталева Е.А. - Глава МО «Кварсинское» (по согласованию);

-  Вострикова Е.Н. - Глава МО «Кукуевское» (по согласованию);

-  Балаганский А.Н. - Глава МО «Нововолковское» (по согласованию);

-  Воронова О.Ю. - Глава МО «Первомайское» (по согласованию);

-  Русинов А.А. - Глава МО «Перевозинское» (по согласованию);

-  Воронцова  М.А. –Глава МО «Светлянское» (по согласованию);

-  Макаров К.В. - генеральный директор ООО УК «Дом» (по согласованию);

-  Макаров В.А.- генеральный директор ООО «ЖКС» (по согласованию);

-  Куликов А.Н.- генеральный директор ООО «Прометей (по согласованию);

-  Кошкин В.П. -  генеральный директор ООО «ЖКХ Энергия» (по согласованию);

-  Варламов А.Г. - генеральный директор ООО «Феникс» (по согласованию);

-  Кузьмин В.А. - генеральный директор ООО «РС-Сервис» (по согласованию);

-  представители по техническому и экологическому надзору Ростехнадзора;

-  по УР Воткинской группы (по согласованию) ;

-  представители ОГПН (по согласованию);

-  представители Удмуртского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс» (по согласованию);

-  представитель филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г.  Воткинске
(по согласованию).

# Приложение 3

к  Постановлению Администрации

Муниципального образования                                                                                                                                  «Воткинский район»

№369 от 20.04.2020г

Состав постоянно действующей комиссии для координации деятельности по обеспечению своевременной подготовки и устойчивому проведению отопительного периода 2020-2021 годов на территории муниципального образования «Воткинский район»:

Председатель комиссии:

- Забоев И.С. - зам. главы Администрации по строительству, ЖКХ и дорожной деятельности.

# Зам. председателя:

- Пикулев С.В. - начальник МКУ «УЖКХ» муниципального образования «Воткинский район».

Члены комиссии:

- Безносова С. П. - начальник инженерного отдела  МКУ «УЖКХ» МО «Воткинский       район»;

- Сентяков А.В. – начальник жилищного отдела МКУ «УЖКХ» МО «Воткинский район»;

- Кожевникова С.В. – Начальник Управления МБУК «Библиотечно-культурный центр» МО «Воткинский район»;

- Кузьмина С.А. - начальник районного Управления образования Администрации МО «Воткинский район»;

- Вюжанина  Т.И. - заместитель Главного Врача МБУЗ УР «ВРБ МЗ УР» по медицинскому обслуживанию населения района

- Елькина Н.В. - начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики  Администрации МО «Воткинский район»;

- Селезнев А.Н. - начальник сектора по делам ГО, ЧС и МР Администрации муниципального образования «Воткинский район».

| Приложение 4 к Постановлению Администрации муниципального образования «Воткинский район» № ____ от _______ 2020г. |
| --- |
| Программа мероприятий по подготовке к отопительному периоду муниципальгого образования "Воткинский район" |
| на 2020-2021 г.г. |
| № | Объекты Наименование работ | Наименование и количество основных потребных материалов и оборудования | Единицы измерения | Количество | Источники финансирования, тыс.руб | Сроки выполн. | Примечание |
|  |  |  |  |  | Бюджет УР | Арендная плата | Средства предприя-тия (Концессия) | Местный бюджет | Иные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ООО "Управляющая компания "Дом" |
| 1 | Ремонт мягкой кровли домов по ул. Строителей: № 28, № 20, № 1, № 21, № 18, № 7. | Стеклоизол ТКП-330, ТПП-345 | кв. м | 300 |  |  | 240,00 |  |  | май-октябрь 2020 г. |  |
| 2 | Ремонт межпанельных швов домов по ул. Строителей: № 17, № 16, № 9, № 24 | Пена монтажная, герметик бутилкаучуковый | п.м. | 100 |  |  | 80,00 |  |  | май-октябрь 2020 г. |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ООО "Коммунальные сети" |
| Водоснабжение и водоотведение |
| 1 | Замена задвижки Ø 80 в ВК № 19 на дом ул. Строителей № 21 | Кран Ø 80 мм шаровый | шт. | 1 |  | 7,17 |  |  |  | апрель-ноябрь 2020 г. |  |
| 2 | Замена задвижки Ø 100 в ВК № 15 | Кран Ø 100 мм шаровый | шт. | 1 |  | 8,91 |  |  |  | апрель-ноябрь 2020 г. |  |
| 3 | ВК №19 - замена участка трубопровода на дом ул. Строителей № 21 | Труба ПЭ Ø 50 мм | п.м. | 17 |  | 31,75 |  |  |  | апрель-ноябрь 2020 г. |  |
| 4 | ВК №19 - замена участка трубопровода на дом ул. Строителей № 22 | Труба ПЭ Ø 50 мм | п.м. | 8 |  | 17,61 |  |  |  | апрель-ноябрь 2020 г. |  |
| 5 | Замена задвижки Ø 150 в ВК № 18 | Кран Ø 150 мм шаровый | шт. | 1 |  | 23,30 |  |  |  | апрель-ноябрь 2020 г. |  |
| 6 | ВК № 18 - замена участка трубопровода | Труба Ø 150 мм стальная | п.м. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена задвижки Ø 100 в ВК № 51 | Кран Ø 100 мм шаровый | шт. | 1 |  | 8,91 |  |  |  | апрель-ноябрь 2020 г. |  |
| 8 | Замена задвижки Ø 100 в ВК № 49 | Кран Ø 100 мм шаровый | шт. | 1 |  | 8,91 |  |  |  | апрель-ноябрь 2020 г. |  |
| 9 | Замена задвижки Ø 100 в ВК № 149 ул. Южная | Кран Ø 100 мм шаровый | шт. | 1 |  | 22,27 |  |  |  | апрель-ноябрь 2020 г. |  |
| 10 | Замена задвижки Ø 80 в ВК № 149 ул. Южная | Кран Ø 80 мм шаровый | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,00 | 128,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Электроснабжение |
| 1 | Ревизия щитов распределительных ЩР-0,4 кВ и щитов освещения ЩО-0,4 кВ на базе ООО "Коммунальные сети" | По дефектации | шт. | 9 ЩР-0,4 6 ЩО-0,4 |  |  | 24,00 |  |  | апрель-октябрь 2020 г. |  |
| 2 | Переодическая проверка и ремонт переносных и передвижных электроприемников на базе ООО "Коммунальные сети" | Электролаборатория | шт. | 20 |  |  | 21,00 |  |  | в течении года согласно графику 2020г. |  |
| 3 | Сдача в поверку измерителя параметров электробезопасности электроустановок MPI-525 | Поверка в ЦСМ г. Ижевск | шт. | 1 |  |  | 8,00 |  |  | сентябрь-октябрь 2020г. |  |
| 4 | Переодическая аттестация электротехнического персонала по электробезопасности | Обучение и сдача экзаменов в органах Ростехнадзора | чел. | 14 |  |  | 36,00 |  |  | в течении года согласно графику |  |
| 5 | Высоковольтные испытания и замена средств защиты, используемых в электроустановках | Электролаборатория | шт. | 54 |  |  | 33,00 |  |  | в течении года согласно графику |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Объекты и сети водопроводно-канализационного хозяйства |
| 1 | Прочистка канализационных трубопроводов гидродинамической промывкой |  | п.м. | 100 |  | 35,00 |  |  |  | апрель-ноябрь 2020 г. |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 0,00 | 163,84 | 122,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ООО "РС-Сервис" |
| Водоснабжение и водоотведение |
| 1 | Капитальный ремонт части системы водснабжения- артезианская скважина № 1958 в с. Пихтовка | 1 артезианская скажина | шт. | 1 | 322,60 |  |  | 0,03 |  | октябрь 2020 г |  |
| 2 | Капитальный ремонт водопровода в д. В. Талица, ул. Колхозная | Труба ПЭ Ø 50 мм | п.м. | 200 |  | 130,00 |  |  |  | июль 2020 г. |  |
|  | Итого |  |  |  | 322,600 | 130,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 |  |  |
| Теплоснабжение |
| 1 | Обследование дымовых труб |  | шт. | 4 |  |  | 50,00 |  |  | июль 2020 г. |  |
| 2 | Режимно-наладочные испытания котлов |  | шт. | 4 |  |  | 72,00 |  |  | ноябрь 2020 г. |  |
| 3 | Капитальный ремонт изоляции теплосети в д. Б.Кивара | Рубероид, базальтовое волокно | кв. м | 100 |  | 35,00 |  |  |  | август 2020 г. |  |
| 4 | Капитальный ремонт изоляции теплосети в д. В.Талица | Рубероид, базальтовое волокно | кв. м | 150 |  | 45,00 |  |  |  | август 2020 г. |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,00 | 80,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 322,600 | 210,00 | 0,20 | 0,20 |  |  |  |
| ООО "Феникс" |
| Водоснабжение и водоотведение |
| 1 | Капитальный ремонт водопровода в д. Гавриловка, ул. Животноводов | Труба ПЭ Ø 63 мм | м | 40 |  | 40,00 |  |  |  | август 2020 г. |  |
|  |  | Кран Ø 57 мм шаровый | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт электрооборудования с установкой перекачивающего насоса в КНС д. Беркуты | Насос "Гном" | шт. | 1 |  | 25,00 |  |  |  | июль 2020 г. |  |
|  |  | Труба ПЭ Ø 40 мм | м | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электрокабель | м | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт части системы водснабжения- артезианская скважина № 1625 в с. Камское |  | шт. | 1 | 233,62 |  |  | 0,024 |  | октябрь 2020 г |  |
|  | Итого |  |  |  | 233,620 | 65,000 | 0,000 | 0,024 | 0,000 |  |  |
| Электроснабжение |
| 1 | Замена кабельного ввода в КНС д. Беркуты | Провод СИП 4х10 | м | 6 |  | 3,00 |  |  |  | сентябрь 2020 г. |  |
| 2 | Измерительные лабораторные работы в котельных |  | шт. | 4 |  |  | 20,00 |  |  | сентябрь 2020 г. |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,00 | 3,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Теплоснабжение |
| 1 | Режимно-наладочные работы в котельной с. Первомайский |  | шт. | 1 |  |  | 30,00 |  |  | август 2020 г. |  |
| 2 | Поверка приборов учета |  |  |  |  |  | 35,00 |  |  | июль 2020 г. |  |
| 3 | Поверка газового счетчика котельной в с. Камское |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  | июль 2020 г. |  |
| 4 | Ремонт изоляции тепловых сетей д. Гавриловка, с.Камское, с. Первомайский | Базальт | куб. м | 15 |  |  | 60,00 |  |  | сентябрь 2020 г. |  |
|  |  | Рубероид | рул. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проволока вязальная | кг | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Монтажз водогрейного котла Ква-1Гс в котельной с.Первомайский (СМР) |  | шт. | 1 |  |  | 200,00 |  |  | сентябрь 2020 г. |  |
| 6 | Проверка вентиляционных систем котельных |  | шт. | 5 |  |  | 20,00 |  |  | сентябрь 2020 г. |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Объекты и сети водопроводно-канализационного хозяйства |
| 1 | Приобретение, монтаж, обвязка водонапорной башни БР50у-15 в д. Гавриловка |  | шт. | 1 | 650,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 883,62 | 68,00 | 380,00 | 0,02 | 0,00 |  |  |
| ООО "Республиканская тепловая компания (РТК)" п. Новый |
| Теплоснабжение |
| 1 | Реконструкция открытой системы теплоснабжения со строительством центрального теплового пункта, модульной котельной в п. Новый | 20 Мват |  |  |  |  | 269 442,43 |  |  | в течении 2020-2021г.г. |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 269 442,43 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 269 442,43 |  |  |  |  |
| ООО "ЖКХ Энергия" |
| Водоснабжение и водоотведение |
| 1 | Замена участка магистрального водопровода, проходящего на территории ДК "Современник" в с. Июльское | 580 | п/м |  | 500,00 |  |  |  |  | сентябрь 2020 г. |  |
| 2 | Устройство ограждения скважин в д. Болгуры, д. Черная, с. Светлое, д. Ч. Ключ | артезианские скважины | шт. | 3 |  | 200,00 |  |  |  | сентябрь 2020 г. |  |
| 3 | Монтаж системы верхнего залива на скважине № 668А в с. Июльское | артезианская скважина | шт. | 1 |  | 60,00 |  |  |  | сентябрь 2020 г. |  |
| 4 | Установка бетонных крышек на колодцах очистных сооружений | крышка | шт. | 2 |  | 55,00 |  |  |  | сентябрь 2020 г. |  |
| 5 | Установка узла учета сточных вод на очистных сооружениях в с. Июльское | узел учета | шт. | 1 |  | 20,00 |  |  |  | сентябрь 2020 г. |  |
|  | Итого |  |  |  | 500,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Теплоснабжение |
| 1 | Техническое диагностирование водогрейных котлов, отработавших свой нормативный срок | Котельные д. Болгуры; с. Июльское Ц. Усадьба; д. В. Позимь | шт. | 2 |  | 50,00 |  |  |  | сентябрь 2020 г. |  |
| 2 | Техническое диагностирование газового оборудования котельных, отработавших свой нормативный срок | Котельные д. Болгуры; с. Июльское Ц. Усадьба; д. В. Позимь | шт. | 50 |  | 260,00 |  |  |  | сентябрь 2020 г. |  |
| 3 | Приобретение котла КВа-063, Гн с горелкой в котельную по ул. Первомайской,58 в с. Светлое Воткинского района Удмуртской Республики | Котельная 1 шт | шт. | 2 | 1700,00 |  |  | 17,00 |  | сентябрь 2020 г. |  |
| 4 | Замена участка магистральной теплотрассы от дома № 8 до дома № 1 по ул. Ценртальная Усадьба в с. Июльское | Труба ст. | п/м | 313 | 995,50 | 300,00 |  |  |  | сентябрь 2020 г. |  |
| 5 | Ремонт стены здания центральной котельной в с. Июльское | Котельная 1 шт |  |  |  | 35,00 |  |  |  | сентябрь 2020 г. |  |
|  | Итого |  |  |  | 2 695,50 | 645,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 3195,50 | 980,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |  |  |
| ООО "Прометей" |
| Водоснабжение и водоотведение |
| 1 | Капитальный ремонт сети водоснабжения в д. Кварса ул. Моложедная | 1 резевуар | шт. | 1 |  |  |  | 158,00 |  | июнь 2020г. |  |
| 2 | Капитальный ремонт водопровода в д. Двигатель, по ул. Прудовая | Труба п/э | п/м | 270 |  | 159,00 |  |  |  | сентябрь 2020 г. |  |
| 3 | капитальный ремонт по ул. Первомайской в д. Кварса | Труба п/э | п/м | 350 |  |  | 200,00 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,00 | 159,00 | 200,00 | 158,00 | 0,00 | сентябрь 2020 г. |  |
| Теплоснабжение |
| 1 | Режимно-наладочные работы котельной в д. Кварса | Котельная |  |  |  |  | 40,00 |  |  | июль 2020 г. |  |
| 2 | Капитальный ремонт тепловой сети от колодца по ул. Советская до Детского сада пер. Школный в д. Кварса Воткинского района Удмуртской Республики. | Труба теплоизолированая D-89мм | п/м | 460 | 1500,00 |  |  | 0,15 |  | сентябрь 2020г. |  |
|  | Итого |  |  |  | 1 500,00 | 0,00 | 40,00 | 0,15 | 0,00 |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 1500,00 | 159,00 | 240,00 | 158,15 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по всем предприятиям |  |  |  | 5901,72 | 1580,84 | 270504,63 | 175,37 | 0,00 |  |  |
|  | Итого: | 278162,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из них: Республиканский бюджет | 5901,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Арендная плата | 1580,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства (концессия) | 270 504,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 175,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные средства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заместитель главы Администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципального образования "Воткинский район" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по строительству, ЖКХ и дорожной деятельности |  |  | И.С. Забоев |  |  |  |

| Приложение 5 |
| --- |
| к Постановлению Администрации |
| Муниципального образования «Воткинский район»» |
| № 369 от 20.04.2020г. |
| Программа |
| мероприятий по подготовке к отопительному периоду объектов бюджетной сферы |
| муниципального образования "Воткинский район" за счет средств бюджета |
| на 2020-2021г.г. |
| № | Объекты Наименование работ | Наименование и количество основных потребных материалов и оборудования | Единицы измерения | Количество | Источники финансирования, тыс.руб | Сроки выполн. | Примечание |
|  |  |  |  |  | Бюджет УР | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Иные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Районное управление образования Администрации МО "Воткинский район" |
| ШКОЛЫ |
| 1 | Замена окон в Июльская СОШ | Оконный блок | шт. | 6 |  |  | 240,00 |  | май-август |  |
| 2 | Ремонт отопления Большекиварская СОШ | 1 учреждение | шт. | 1 |  |  | 227,00 |  | май-август |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 467,00 | 0,00 |  |  |
| ДЕТСКИЕ САДЫ |
| 2 | Ремонт кровли Верхнеталицкий д/сад | Ремонт кровли | 1 крыша | 1 |  |  | 205,00 |  | май-август |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 672,00 | 0,00 |  |  |
| Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Воткинский район" |
| 1 | Гидроиспытание и промывка тепловых сетей в МБУК "Библиотечно-культурный центр", МБУК ДК "Звездный", МБУК ДК и С "Современник" | Отопительная система | 2 уч. |  |  |  | 60,00 |  | май-август |  |
| 2 | Ремонт отопительной системы в МБУК "Библиотечно-культурный центр"(Гавриловский СДК) | Отопительная система | 1 уч. |  | 400,00 | 231,80 | 6,00 |  | май-август |  |
| 3 | Текущий ремонт кровли в МБУК "Библиотечно-культурный центр"(Гавриловский СДК) | Оконный блок | 34 шт |  | 200,00 | 230,1 |  |  | май-август |  |
| 4 | Текущий ремонт (замена) оконных блоков в МБУК "Библиотечно-культурный центр" (Перевозинский СКЦ) | Оконный блок | 8 шт |  |  |  | 600,00 |  | март |  |
| 5 | Текущий ремонт (замена) оконных блоков в МБУК "Библиотечно-культурный центр" (Кукуевский СКЦ) | Оконный блок | 19 шт |  |  |  | 1200,00 |  | март |  |
|  | Итого |  |  |  | 600,00 | 461,90 | 1866,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 600,00 | 461,90 | 2538,00 | 0,00 |  |  |
|  | ИТОГО по МО |  |  |  | 600,00 | 461,90 | 3210,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого: | 4271,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из них: Республиканский бюджет | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 461,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 3210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заместитель главы Администрации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципального образования "Воткинский район" по строительству, ЖКХ и дорожной деятельности |  | Забоев И.С. |  |  |  |